## Slide 1: Maestría en Administración de Proyectos
Planeamiento y Análisis Estratégico de la Empresa
Presentación – Semana 3: Aseguramiento estratégico (PMO)

## Slide 2: Marcos de trabajo de las PMO
Revisemos los resultados del estudio que realizó en PMI con la finalidad de caracterizar los ámbitos de trabajo de las PMO

## Slide 3: Marcos de Trabajo de las PMO
Marcos de Trabajo
PMO de unidad organizacional
PMO específica para un proyecto
Oficina de soporte
PMO Centro de excelencia
PMO Estratégica (Corporativa)
Project Management Institute. (2013). Pulso de la Profesión de PMI: Marcos de trabajo de la PMO. Recuperado de www.pmi.org/~/media/PDF/Knowledge%20Center/Spanish/pmo-frameworks-report.ashx

## Slide 4: Marcos de Trabajo de las PMO
PMO de unidad organizativa/PMO de unidad de negocios/PMO de división/PMO de departamento
Proporciona servicios afines para respaldar una unidad o división de negocios dentro de una organización, incluidos entre otros la gestión de portafolios, gobernanza, respaldo operativo de proyectos y utilización de recursos humanos.

## Slide 5: Funciones: PMO de unidad organizativa
1. Principales funciones desempeñadas | 1a. Gestión de entrega de proyectos y programas | 
 |  | 1. Gestión de programas/costos/alcance
 |  | 2. Comunicaciones
 |  | 3. Gestión de recursos
 |  | 4. Integración de proyecto
 |  | 5. Gestión de riesgos
 | 1b. Estándares, metodologías y procesos | 
 |  | 1. Definición de metodologías
 |  | 2. Desarrollo y mejora de procesos
 |  | 3. Definición de indicadores
 | 1c. Priorización de la gestión de portafolios | 
 |  | 1. Presentación de informes sobre portafolios
 |  | 2. Priorización
 |  | 3. Asignación de la gestión de recursos
2. Criterios para la evaluación de la PMO | 1. Entrega de proyectos frente a evaluaciones de programas | 
 | 2. Evaluación de opiniones del cliente | 
 | 3. Costos del proyecto frente a evaluaciones presupuestarias | 
 | 4. Evaluaciones formales de los gerentes de proyecto | 
 | 5. Evaluaciones formales del personal de PMO | 

## Slide 6: Marcos de Trabajo de las PMO
PMO específica para un proyecto/oficina de proyectos/oficina de programas
Brinda servicios relacionados con un proyecto, en calidad de entidad temporal establecida para respaldar un proyecto o programa específico.
Puede incluir la gestión de datos de apoyo, la coordinación de la gobernanza y presentación de informes y actividades administrativas para respaldar al equipo del proyecto o el programa.

## Slide 7: Funciones: PMO específica para un proyecto
1. Principales funciones desempeñadas | 1a. Gestión de entrega de proyectos y programas | 
 |  | 1. Gestión de programas/costos/alcance
 |  | 2. Comunicaciones
 |  | 3. Gestión de recursos
 |  | 4. Integración de proyecto
 |  | 5. Gestión de riesgos
 | 1b. Estándares, metodologías y procesos | 
 |  | 1. Definición de metodologías
 |  | 2. Desarrollo y mejora de procesos
 |  | 3. Definición de indicadores
 | 1c. Gestión de la gobernanza y el desempeño | 
 |  | 1. Presentación de informes sobre el desempeño
 |  | 2. Distribución de la información
 |  | 3. Escalamiento de problemas
2. Criterios para la evaluación de la PMO | 1. Entrega de proyectos frente a evaluaciones de programas | 
 | 2. Evaluaciones de calidad del proyecto | 
 | 3. Evaluación de opiniones del cliente | 
 | 4. Costos del proyecto frente a evaluaciones presupuestarias | 
 | 5. Evaluaciones de las opiniones de los responsables de proyectos | 

## Slide 8: Marcos de Trabajo de las PMO
Oficina o PMO de respaldo/servicios/controles del proyecto
Proporciona los procesos que faciliten un apoyo continuo para las labores de gestión del proyecto, programa o portafolio en toda la organización.
Aplica la gobernanza, procesos, prácticas y herramientas establecidas por la organización y brinda un apoyo administrativo para las labores del proyecto, programa o portafolio dentro de su dominio.

## Slide 9: Funciones: Oficina o PMO de respaldo
1. Principales funciones desempeñadas | 1a. Gestión de entrega de proyectos y programas | 
 |  | 1. Gestión de programas/costos/alcances
 |  | 2. Comunicaciones
 |  | 3. Integración de proyectos
 |  | 4. Gestión de riesgos
 |  | 5. Gestión de recursos
 | 1b. Estándares, metodologías y procesos | 
 |  | 1. Gestión de programas/costos/alcances
 |  | 2. Comunicaciones
 |  | 3. Integración de proyectos
 | 1c. Priorización de la gestión de portafolios | 
 |  | 1. Presentación de informes sobre portafolios
 |  | 2. Gestión de riesgos
 |  | 3. Priorización
2. Criterios para la evaluación de la PMO | 1. Entrega de proyectos frente a evaluaciones de programas | 
 | 2. Evaluación de opiniones del cliente | 
 | 3. Costos del proyecto frente a evaluaciones presupuestarias | 
 | 4. Evaluaciones formales de los gerentes de proyecto | 
 | 5. Evaluación de las opiniones de las partes implicadas | 

## Slide 10: Marcos de Trabajo de las PMO
Centro de Excelencia/Centro de Competencia
Respalda las tareas de los proyectos al equipar a la organización con metodologías, estándares y herramientas que permiten a los gerentes de proyecto entregar mejor los proyectos.
Aumenta la capacidad de la organización mediante la aplicación de buenas prácticas y un punto de contacto central para los gerentes de proyecto.

## Slide 11: Funciones: Centro de Excelencia
1. Principales funciones desempeñadas | 1a. Estándares, metodologías y procesos | 
 |  | 1. Desarrollo y mejora de procesos
 |  | 2. Definición de metodologías
 |  | 3. Definición de indicadores
 | 1b. Gestión de entrega de proyectos y programas | 
 |  | 1. Gestión de programas/costos/alcance
 |  | 2. Comunicaciones
 |  | 3. Gestión de riesgos
 |  | 4. Integración de proyectos
 |  | 5. Gestión de recursos
 | 1c. Planificación estratégica | 
 |  | 1. Definición de los objetivos y la alineación de negocios
 |  | 2. Confirmación de prioridades estratégicas
 |  | 3. Análisis de oportunidades
2. Criterios para la evaluación de la PMO | 1. Entrega de proyectos frente a evaluaciones de programas | 
 | 2. Evaluación de opiniones del cliente | 
 | 3. Costos del proyecto frente a evaluaciones presupuestarias | 
 | 4. Evaluaciones formales de los gerentes de proyecto | 
 | 5. Evaluación de las opiniones de las partes implicadas | 

## Slide 12: Marcos de Trabajo de las PMO
PMO estratégica/corporativa/de portafolios para toda la empresa u organización
Es la PMO de más alto nivel en las organizaciones que cuentan con una.
Se encarga con frecuencia de alinear las tareas de proyectos y programas a la estrategia corporativa, establecer y asegurar la adecuada gobernanza empresarial y ejercer funciones de gestión de portafolios para garantizar la alineación de la estrategia y la realización de beneficios.

## Slide 13: Funciones: PMO estratégica/corporativa
1. Principales funciones desempeñadas | 1a. Gestión de entrega de proyectos y programas: | 
 |  | 1. Gestión de programas/costos/alcances
 |  | 2. Comunicaciones
 |  | 3. Integración de proyectos
 |  | 4. Gestión de riesgos
 |  | 5. Gestión de recursos
 | 1b. Priorización de la gestión de carteras | 
 |  | 1. Presentación de informes sobre carteras
 |  | 2. Priorización
 |  | 3. Alineación estratégica
 | 1c. Estándares, metodologías y procesos: | 
 |  | 1. Definición de metodologías
 |  | 2. Desarrollo y mejora de procesos
 |  | 3. Definición de indicadores
2. Criterios para la evaluación de la PMO | 1. Entrega de proyectos frente a evaluaciones de programas | 
 | 2. Evaluación de opiniones del cliente | 
 | 3. Costos del proyecto frente a evaluaciones presupuestarias | 
 | 4. Desempeño frente a objetivos financieros | 
 | 5. Evaluación de las opiniones de las partes interesadas | 

## Slide 14: Maestría en Administración de Proyectos
Planeamiento y Análisis Estratégico de la Empresa
Presentación – Semana 3: Aseguramiento estratégico (PMO)