## Slide 1: Áreas de conocimiento para la AP II metodologías ágiles y preparación para la certificación Scrum Master - Semana 2
Universidad para la Cooperación Internacional

## Slide 2: Índice
Teoría del Empirismo
Proceso de control
Scrum

## Slide 3: Teoría del Empirismo

## Slide 4: ¿Qué es un proceso de control?
Common and Control
Plan what you expect to happen
Enforce the plan, sometimes regardless of change condition
Use change control because change is expensive

## Slide 5: ¿Qué es un proceso de control EMPÍRICO?
Learn as we progress
Expect and embrace change
Inspect and adapt using short development cycles
Estimates are indicative only and may not be accurate

## Slide 6: ¿Encuentre las diferencias?

## Slide 7: ¿Encuentre las diferencias?
Timeline

## Slide 8: En resumen… Empirical process Control in Scrum
Learn as we progress
Expect and embrace change
Inspect and adapt using short development cycles
Estimates are indicative only and may not be accurate

## Slide 11: Manifiesto

## Slide 12: Manifiesto ágil
Individuos e interacciones
Software funcionando
Colaboración con el cliente
Respuesta ante el cambio
sobre procesos y herramientas
sobre documentación extensiva
sobre negociación contractual
sobre seguir un plan
Aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda
Manifesto Ágil

## Slide 14: Ceremonias

## Slide 15
Ceremonias de Scrum
SPRINT PLANNING
Que hacer en un sprint planning https://www.youtube.com/watch?v=9NWbQlRcdh0
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Daily Scrum
SPRINT REVIEW
REFINAMIENTO
RETROSPECTIVA
Que hacer en un Stand up meeting https://www.youtube.com/watch?v=er9gntPjTJU
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Que hacer en un sprint review https://www.youtube.com/watch?v=InXAS_zRvqQ
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Que hacer en un refinamiento https://www.youtube.com/watch?v=pSguy2FuC2c
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
Que hacer en una retrospectiva https://www.youtube.com/watch?v=9NWbQlRcdh0
Concepto https://confluence.corp.redbac.com/pages/viewpage.action?pageId=90274619
CEREMONIA
RESULTADO
Sprint Backlog Impedimentos, mejoras y productos a trabajar (Historias) con sus respectivas estrategias (sub-task)
Estrategia del día:
¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy hacer hoy? Y ¿Cuáles impedimentos tengo?
Dos Sprint ¡READY!:
Historias, impedimentos y productos ¡ready! para trabajar.
Demo de lo ¡DONE!
Historias, impedimentos y productos listos para entregar a los clientes.
Actualización de Métricas
Métricas de felicidad y agilidad
Plan de Mejora Continua: ¿Que hicimos bien? ¿Qué hicimos Mal? ¿Acciones?
Documentación en confluence
Journey

## Slide 16: Roles del proceso Scrum

## Slide 17
S.M=Scrum Master
Facilita el proceso de Scrum
Ayuda a resolver los impedimentos
Crea un ambiente propicio para la auto-organización del equipo
Captura datos empíricos para ajustar las previsiones
Protege al equipo de interferencias externas y distracciones para mantener el flujo del equipo (también conocido como la zona)
Aplica los timeboxes
Mantiene visibles los artefactos Scrum
Promueve la mejora de las prácticas de ingeniería
No tiene autoridad en la gestión del equipo (cualquier persona que tenga autoridad sobre el equipo no es, por definición, su ScrumMaster)
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 18
P.O=Product Owner
Única persona responsable de maximizar el retorno de la inversión (ROI) del esfuerzo de desarrollo
Responsable de la visión del producto
Constantemente re-prioriza el Backlog del Producto, ajustando las
Expectativas a largo plazo, como los planes de liberaciones
Es el árbitro final de las preguntas sobre requerimiento
Acepta o rechaza cada incremento del producto
Decide si se debe liberar
Decide si se debe continuar con el desarrollo
Considera los intereses de los interesados
Puede contribuir como miembro del equipo
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 19
SDT=Development Team
Multifuncional (incluye miembros con habilidades de testing y a menudo otros no llamados tradicionalmente desarrolladores: analistas de negocio, expertos de dominio, etc.)
Autoorganizado / autogestionado, sin roles asignados externamente
Negocia los compromisos con el Product Owner, de un Sprint a la vez
Tiene autonomía con respecto a la forma de lograr sus compromisos
Intensamente colaborativo
Tiene mayor probabilidad de éxito al encontrarse establecido en un mismo lugar, sobre todo para los primeros Sprint
Tiene más éxito si el involucramiento con el equipo es a largo plazo y full-time. Scrum promueve evitar el traslado de personas o dividirlas entre otros equipos.
7 ± 2 miembros
Tiene un papel de liderazgo

## Slide 20: Habilidades de un Scrum Master

## Slide 21: Scrum Master no es…
Un equipo o Project Manager o Funtional Manager
Alguien con autoridad sobre el equipo
Un Líder de equipo
Un rol fácil
Necesariamente un miembro del equipo
Necesariamente la persona más experimentado del equipo

## Slide 22: Scrum Master

## Slide 23: Scrum Master

## Slide 24: Scrum Master

## Slide 25: Scrum Master debe… FACILITAR

## Slide 26: SCRUM MASTER | FACILITATING
Planear y facilitar las reuniones de Scrum
  Gestionar la discusiones
  Asegurarse que las personas mantengan el enfoque correcto
  Gestionar los resultados de la reunión
Facilitar la reunión de retrospectiva (KAIZEN EVENT)
Facilitar la comunicación entre el equipo y el Product Owner
Establecer y gestionar los acuerdos entre el equipo

## Slide 27: Scrum Master

## Slide 28: Scrum Master debe… Asegurarse que Scrum Framework se esta hacienda como se debe.

## Slide 29: Debe saber a exactitud el SCRUM PROCESSS

## Slide 30: SCRUM MASTER | SCRUM PROCESS
Reforzar el uso de scrum y el tema de la agilidad ágil detrás
Asegurarse que el equipo usa correctamente el Scrum framework y tratar de alinearlos si no lo están haciendo
El Scrum Master tiene la autoridad sobre el proceso. Cualquier cambio en el procesos debe acordarse con El.

## Slide 31: Scrum Master

## Slide 32: Scrum Master debe… Resolver los impedientos

## Slide 33: Resolver los impedientos
¿Qué es un impedimento?
  Situación o problema que esta bloqueando a la gente de lograr su meta
Pero no solo problemas o situaciones…
  Sino cualquier que evite que el equipo mejore su rendimiento

## Slide 34: Ejemplos de impedimientos

## Slide 35: SCRUM MASTER | IMPEDIMENTOS
Scrum master RESUELVE los impedimientos
EL Scrum Master ASEGURA que los impedimentos sean resueltos

## Slide 36: SCRUM MASTER | IMPEDIMENTOS

## Slide 37
Capacitación de como formular los impedimentos
Análisis de valor agregado
Clasificación de desperdicio Como identificar los desperdicios en la oficina https://www.youtube.com/watch?v=kn8Xc_k7eqU&t=45s
Diagrama de afinidad y priorizarlos
https://www.youtube.com/watch?v=XjXqANKA6Co
Documentarlos en JIRA
Trabajarlos
Técnica SCAMPER
Como hacer SCAMPER https://www.youtube.com/watch?v=5ddT0ukzEBs
  Flujo del proceso
  CANVAS
  Tiempos de cada etapa
Insumos
Procedimiento

## Slide 38: SCRUM MASTER | IMPEDIMENTOS
Notes: Enseñar el backlog de

## Slide 39: Scrum Master

## Slide 40: SCRUM MASTER | PROTEJE AL EQUIPO

## Slide 41: SCRUM MASTER | PROTEJE AL EQUIPO
¿Cómo es que protege al equipo del equipo?}
  Sobre compromiso
  Complacencia

## Slide 42: Scrum Master

## Slide 43: SCRUM MASTER | COACHING

## Slide 44: SCRUM MASTER | COACHING AL TEAM
Ayuda al equipo a resolver los problemas
  Conflictos entre el equipo
  Conflictos entre el equipo y los interesados
Educar al equipo en el procesa de Scrum
Guiar al equipo en el rendimiento

## Slide 45: SCRUM MASTER | COACHING AL TEAM
  Debe coacher como tener un ciclo de mejora continua y llevarlo a los más altos rendimientos
  Debe enseñarles los patrones de la alta productividad
  No decirles que van hacer
  Inspirar al equipo
  Gestionar las discusiones de equipo
  Ayudar al equipo a definir acciones
Guiar al equipo en el alto rendimiento

## Slide 46: SCRUM MASTER | COACHING AL TEAM
https://www.youtube.com/watch?v=t3kKechcwYM&feature=youtu.be

## Slide 47: SCRUM MASTER | COACHING AL PRODUCT OWNER

## Slide 48: SCRUM MASTER | COACHING A LA ORGANIZACIÓN

## Slide 49: Scrum Master

## Slide 50: SCRUM MASTER | AUTORIDAD

## Slide 51: Resumen del Scrum master
https://www.youtube.com/watch?v=x2HKzohWTBM

## Slide 52: SCRUM MASTER | QUE NECESITA
Sirviente
Mente abierta
Colaborativo
Humilde
Mente fría
Entusiasta
Honestidad
Tener un sentido de preocupación
Mente ágil

## Slide 53: Carlos Castro Torres
t. +506 87130754
ccastro@uci.ac.cr
Experiencias educativas de calidad en una comunidad de aprendizaje internacional